# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Tuần 3 (31/08/2026 - 06/9/2026)

Họ và tên sinh viên: Trương Thị Bạch Cúc

Mã số sinh viên: 170124958

Lớp: DX24TT8

Tên đề tài: Xây dựng website giới thiệu ẩm thực Nam Bộ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hoàng Duy Thiện

## 1. Các công việc đã thực hiện trong tuần 3

Nộp Đề cương: Đã rà soát và nộp Đề cương Báo cáo đồ án lên hệ thống LMS trước thời hạn (02/09/2026).

Xây dựng mô hình, dữ liệu (Mục 2.1): Đã hoàn thiện bản vẽ Use Case, sơ đồ thực thể liên kết (ERD) và viết mã SQL khởi tạo cơ sở dữ liệu (các bảng DiaPhuong, DanhMuc, MonAn, QuanTriVien) kèm theo dữ liệu mẫu đặc sản Nam Bộ.

Xây dựng chương trình (Mục 2.2): Đã cài đặt server ảo XAMPP. Viết các file mã nguồn PHP (config.php, index.php, admin.php) để kết nối CSDL, hiển thị danh sách món ăn trên trang chủ và thực hiện chức năng Thêm/Xóa trên trang quản trị.

Quản lý mã nguồn trên GitHub: Cập nhật thành công các file mã nguồn lên thư mục src và file SQL lên thư mục setup trong repository GitHub cá nhân.

## 2. Kế hoạch công việc tuần tiếp theo (Tuần 4)

Hoàn thiện giao diện website hiển thị đẹp mắt, tương thích đa thiết bị (Responsive).

Thực hiện kiểm thử các bộ lọc tìm kiếm món ăn theo địa phương và danh mục.

Chuẩn bị tài liệu, hình ảnh cho việc viết Báo cáo đồ án.